# HANDOFF — Proyecto Sport Bar · ordena.menu

Fecha: Mayo 2026 | Autor: Carlos Bolívar | Destino: siguiente agente / sesión

## 1. Contexto del cliente

Cliente: Daniel Cheein — fundador de Café ConBike, Isla de Margarita, Venezuela.

Daniel tiene dos negocios activos en ordena.menu:

cafecombike.ordena.menu — menú del café (CC La Redoma de Los Robles, 48 productos cargados, blueprint food).

Sport Bar del Gimnasio Ciudad de La Asunción — negocio nuevo, requiere un segundo tenant dedicado.

El gimnasio es sede de Guaiqueríes de Margarita (LPB). Capacidad ~8,500 espectadores. Partidos no son diarios — eventos puntuales con afluencia alta.

## 2. Problema operativo que se resuelve

Durante los partidos, Daniel opera con 35 meseros en 3 zonas (Norte, Sur, VIP) + zona Externa. El tiempo de descanso es la única ventana de venta. Los problemas actuales:

Pérdida de ventas por lentitud en la toma de pedidos manual.

Clientes se van sin pagar — sin registro de deuda.

Cobro por terminal de tarjeta y Pago Móvil son sistemas aislados, sin conciliación contra el pedido.

Una persona centraliza comprobantes de pago por WhatsApp sin saber a qué orden corresponden.

## 3. Solución diseñada — Sport Bar PWA

Una PWA (instalable en el teléfono del mesero, sin App Store) accesible por PIN, con 3 módulos:

| Módulo | Función | Actor |
| --- | --- | --- |
| 🍺 Nueva Orden | Mesero toma pedido: categoría → productos → datos cliente (zona, asiento, nombre, apellido, cédula) | Mesero en piso |
| 📋 Comandas | Visor en tiempo real de todas las órdenes activas con estado cocina (Nuevo/Prep/Listo/Entregado) | Cocina + encargado |
| 💳 Cobrar | Lista de pendientes por cobrar. Registra pago (Pagado / Crédito/Fiar) + foto del comprobante | Cajero / mesero |

El flujo de "Nueva Orden" por el mesero es el flujo principal. El cliente puede también escanear QR en su asiento y hacer el pedido autónomamente — ambos flujos alimentan la misma tabla tenant_orders.

## 4. Estructura de datos del pedido (delta sobre tenant_orders existente)

La tabla tenant_orders ya existe en el roadmap (S1 pendiente de ejecutar). Para el sport bar se añaden estos campos:

| Campo | Tipo | Valores / Notas |
| --- | --- | --- |
| zone | string | Norte / Sur / VIP / Externa |
| seat | string | Fila + asiento (ej: "Fila G · Asiento 12") o Palco N° |
| customer_name | string | Nombre del cliente |
| customer_lastname | string | Apellido del cliente |
| customer_id | string | Cédula venezolana — obligatoria en VIP, opcional resto |
| payment_status | enum | PEND (default) / PAID / CREDIT / CANCELLED |
| paid_at | timestamp | Nullable — se llena al registrar cobro |
| payment_method | json | Arreglo: ["Pago Móvil"], ["Efectivo"], ["Zelle"], ["Tarjeta"] |
| receipt_photo | string | Nullable — path a la imagen del comprobante |

## 5. Menú real del Sport Bar (del menú físico del local)

| Categoría | Producto | Precio USD |
| --- | --- | --- |
| Hamburguesas | La Clásica — 120g carne, queso, tocineta, rúcula, tomate, salsa | $7 |
| Hamburguesas | Pollo Crispy — 60g pollo, queso, tocineta, rúcula, tomate, salsa | $7 |
| Hamburguesas | La Mini — 80g carne, queso, tocineta y salsa | $3 |
| Hamburguesas | Adicional de carne o pollo | $3 |
| Raciones | Papas Fritas | $3.50 |
| Raciones | Papas con Queso y Tocineta | $7 |
| Raciones | Tequeños | $5 |
| Raciones | 5 Nuggets con Papas Fritas | $5 |
| Raciones | Brownie | $5 |
| Bebidas | Refresco | $1.50 |
| Bebidas | Agua | $1 |
| Bebidas | Agua Gasificada | $2 |
| Bebidas | Lipton | $2 |
| Bebidas | Gatorade | $3 |
| Bebidas | Malta | $1 |

Patrocinante visible en el menú físico: Maltín Polar. RIF del negocio: J-502833T.

Archivo xlsx con estos productos listo para importar al tenant: productos-SportBar-Daniel.xlsx (mismo formato que productos-Daniel-ORIGINAL.xlsx).

## 6. Zonas operativas del Gimnasio

Mapa construido por inferencia tipológica (no hay plano oficial público). Daniel debe confirmar nombres exactos antes de producción.

| Zona | Descripción estimada | Meseros asignados |
| --- | --- | --- |
| Tribuna Norte | Filas A–P · ~30 asientos por fila · ~1,800 esp. · Acceso puertas 1-2 | 8–10 |
| Tribuna Sur | Filas A–P · ~30 asientos por fila · ~1,800 esp. · Acceso puertas 3-4 | 8–10 |
| VIP Izquierdo | Palcos numerados 1–40 · ~200 esp. · Zona donde más se fía | 4 prioritarios |
| VIP Derecho | Prensa / Sponsors / asientos premium | 4 prioritarios |
| Zona Externa | Perímetro del recinto, sin asiento fijo | Variable |
| Cocina + Bar | Punto de despacho interno | 6–7 |

## 7. Demos construidos en esta sesión

| Archivo | Descripción |
| --- | --- |
| cafecombike-visor-demo.html | Demo v1 original — Carlos construyó este demo base con PIN, visor de comandas y modal de nueva orden |
| cafecombike-visor-v2.html | Demo v2 — extendido con 3 botones home (Nueva Orden / Comandas / Cobrar), estados de pago (PEND/PAID/CREDIT), campos zona/asiento/nombre/apellido/cédula, modal de cobro con foto de comprobante, menú real del sport bar |
| productos-SportBar-Daniel.xlsx | Productos del sport bar en formato de importación de ordena.menu, listos para cargar en el tenant |

## 8. Estado en el roadmap del repo syntidev/synticorex

Rama de trabajo para todo esto: feature/visor-comandas (ya definida en RoadMapEvolutionMay26.docx).

Sprint S1 — BLOQUEANTE — pendiente de ejecutar:

Fase 0: git checkout -b feature/visor-comandas

Fase 1: migración BD — crear tabla tenant_orders con todos los campos listados en sección 4

Fase 2: TenantOrder.php + PanelComandasController.php + 4 endpoints JSON

Fase 3: stress_test_comandas.php — criterio de paso: 0 FAIL (bloqueante para merge)

Fase 4: Frontend Blade/JS — integrar visor en panel flotante (catalog.blade.php)

Fase 5: Validación móvil Android — checklist 10 pasos

Fase 6: Merge + deploy VPS

## 9. Siguiente acción inmediata

1. Carlos crea el segundo tenant en el dashboard: subdominio sugerido → sportbar o guaiqueries (a confirmar con Daniel).

2. Importar productos-SportBar-Daniel.xlsx en ese tenant.

3. Compartir el demo cafecombike-visor-v2.html con Daniel para validación del flujo operativo.

4. Una vez validado: ejecutar S1 del roadmap (backend tenant_orders) con Claude Code Terminal en rama feature/visor-comandas.

## 10. Reglas críticas de arquitectura (NO violar)

PROHIBIDO php artisan optimize en VPS — rompe env().

PowerShell usa ; no &&.

git add solo archivos específicos — nunca git add .

No crear middleware pin.verified — usar session("pin_verified_{id}") inline.

FOOD blueprint guarda menú en JSON (storage/app/private/tenants/{id}/menu/menu.json) vía MenuService, NO en tabla products.

TenantRendererController usa settings.engine_settings.template como fuente de verdad, no plan.blueprint.

Post-deploy VPS: git pull → config:clear → cache:clear → view:clear.

## 11. Fase 2 futura — Conciliación de comprobantes (NO bloquea S1)

Una vez que el backend de comandas esté en producción y validado con Daniel, la fase 2 agrega:

Recepción de foto de comprobante (terminal o Pago Móvil) desde el módulo Cobrar.

Procesamiento con Claude Vision API para extraer monto, fecha, referencia del comprobante.

Match automático contra el código SC-XXXX de la orden.

Dashboard de conciliación para el turno completo del partido.

Esta fase usa la misma API de Anthropic que ya está en el stack de SYNTIweb.